18h 20% Analyse / Conception

40h30 45% Implémentation

* 2h Installation de la DB
  + Environnement
  + Script
  + Données
* 4h V - Sign in/ Sign up
* 5h V - Page d’article
* 5h V - Recherche filtrée
* 6h U - Modification du profil
  + Modification description
  + Modification image de profil
  + 3h30 Ajout d’ami
* 4h U - Création d’articles
* 4h U - Noter les articles
* 2h A – RUD œuvres
* 2h A – RUD articles
* 2h A – RUD catégories
* 2h A – RUD utilisateurs

13h30 15% Tests

18h 20% Doc

* Manuel de mise en service

6h45 Lundi

6h Mardi

- Mercredi

6h45 Jeudi

3h Vendredi